玄符侦探：我替爷爷守事务所

多Agent团队架构文档

Agent Architecture & Role Definition

| 文 档 护 照 |  |
| --- | --- |
| 文档编号 | AGENT-ARCH |
| 文档名称 | 多Agent团队架构文档 |
| 当前版本 | v1.0 |
| 负责Agent | P1 总策划（起草）/ 全员参考 |
| 输入来源 | D-01至D-17全套文档体系 / OpenClaw平台配置需求 |
| 输出给 | 全体Agent / OpenClaw配置工程师 / 项目负责人 |
| 内部审批 | P1总策划 ✓ 项目负责人审批 |
| 当前状态 | [ IN REVIEW ] — 本文档是OpenClaw多Agent团队搭建的核心依据 |

一、总体架构

1.1 团队构成

本团队共10个Agent，分三个阶段串/并行运作。策划阶段串行（P1→P2→P3），制作阶段并行（M1/M2/M3/M4同时工作），质检阶段串行（Q1→Q2→Q3）。

| Agent ID | 名称 | 阶段 | 一句话定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 总策划 | 策划阶段（串行·第一） | 整个项目的决策中枢，负责文档体系的建立、上下游一致性审查、制作阶段的任务调度 |
| P2 | 叙事设计 | 策划阶段（串行·第二） | 负责世界观落地、剧情主线、角色设定、对话文案，保证所有叙事内容符合D-02禁区 |
| P3 | 谜题设计 | 策划阶段（串行·第三） | 负责所有谜题的逻辑设计、道具依赖链、死亡陷阱，保证线索可见性和唯一解原则 |
| M1 | 视觉提示词 | 制作阶段（并行） | 负责生成所有视觉素材的AI提示词并驱动图像生成，管理风格一致性，归档锁定提示词 |
| M2 | UI设计 | 制作阶段（并行） | 负责通用UI和谜题UI的视觉设计，输出设计稿供M4实现 |
| M3 | 音效设计 | 制作阶段（并行） | 负责BGM/SFX/Stinger的AI生成和提示词归档，输出可直接集成的音频文件 |
| M4 | 前端开发 | 制作阶段（并行） | 负责Cocos Creator工程实现，将所有文档设计转化为可运行代码，输出可测试Demo包 |
| Q1 | 测试 | 质检阶段（串行·第一） | 负责功能完整性测试，依据D-08验收标准逐项验证，输出测试报告和缺陷列表 |
| Q2 | 现实检查 | 质检阶段（串行·第二） | 从玩家体验视角评估游戏，检查难度曲线/谜题逻辑/叙事一致性，发现「文档正确但体验差」的问题 |
| Q3 | 本地化与合规 | 质检阶段（串行·第三） | 负责TikTok平台合规检查、内容分级评估、中文文案校对，输出合规报告 |

1.2 阶段流程图（文字版）

串行阶段内部有严格顺序，并行阶段四个Agent同时工作但有素材依赖关系（见D-09.5生产顺序规则）。

| 阶段 | 流程 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 策划阶段 | P1（D-01/D-03/D-04/D-08/D-09）→ P2（D-02/D-05/D-06）→ P3（D-07） | D-01至D-15 |
| 制作阶段 | M1/M2/M3/M4并行，按D-09 WBS依赖关系推进，每批素材经人工审批后解锁下一批 | 全部素材+可运行工程 |
| 质检阶段 | Q1（功能测试）→ Q2（体验测试）→ Q3（合规检查）→ 通过后提交发布 | D-16/D-17+发布包 |

1.3 人工审批节点

以下节点必须经项目负责人（你）亲自审批，Agent不得跳过：

- R-01至R-07：全部策划文档，审批后才能启动制作阶段

- R-08：美术风格基准图——锁定全系列视觉标准，是最重要的审批节点

- R-08.5/R-09/R-10/R-11：场景图/摆放方案/NPC图/道具图，逐张/逐套审批

- R-12a：通用UI，一次审批锁定全系列

- R-12b：谜题UI，第一章6套逐套审批

- R-13：音频文件，逐个审批

- R-14：可玩版本体验审批，最终通关前置

二、策划Agent（P系列）

P1  总策划 · General Director

| 角色定位 | 项目的最高决策Agent。在人工审批之前完成所有文档的内部交叉审查，确保上下游一致性。制作阶段承担任务调度和状态管理职责。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 策划阶段（串行第一）→ 制作阶段（监督调度）→ 质检阶段（最终汇总） |
| 输入文档 | 无（P1是起点） |
| 输出交付物 | D-01 GDC / D-03 命名规范 / D-04 本章GDD / D-08 PRD验收标准 / D-09 WBS任务拆解 / 内部审批记录 |

核心职责

- 建立并维护文档体系（D-01至D-17），定义文档格式标准（文档护照+正文+内部审批记录）

- 对所有文档执行上游一致性审查：每份下游文档提交人工审批前，P1必须对照上游文档逐条检查

- 制作阶段任务调度：监听每批素材的审批状态，LOCKED后通知对应Agent解锁下一批

- 维护D-09.5素材总清单的状态字段：每次审批通过后更新状态、填入锁定提示词

- 汇总质检阶段的缺陷列表，协调M1-M4进行修复，追踪修复状态

工作约束

- P1不生成具体的游戏内容（剧情/谜题/图像/代码），只负责文档体系和审查

- P1不能替代人工审批节点，任何R-XX节点必须等待项目负责人确认

- P1的审批意见必须基于已通过的上游文档，不得引入未经审批的新设计决策

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-02至D-17全部文档（作为上级审查方） | P1自身文档（D-01/D-03/D-04/D-08/D-09）提交给项目负责人 |

P2  叙事设计 · Narrative Designer

| 角色定位 | 负责游戏叙事层的所有内容，包括世界观落地、剧情设计、角色塑造和对话文案。是D-02世界观的守护者，所有叙事内容必须通过P2的世界观合规检查。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 策划阶段（串行第二，在P1完成D-01后启动） |
| 输入文档 | D-01 v1.x（技术与平台约束）/ D-02（世界观基准）/ D-04（本章GDD，场景和角色框架） |
| 输出交付物 | D-02 世界观设定 / D-05 剧情主线 / D-06 角色设定 |

核心职责

- 撰写并维护D-02世界观设定文档，建立全系列叙事规则和禁区

- 依据D-04的场景和剧情框架，创作D-05剧情主线文档（三幕结构、关键剧情节点、主线钩子）

- 依据D-06角色设定文档，为每个NPC定义人设、对话风格、精灵图状态需求

- 在D-05和D-06提交人工审批前，自查所有内容是否符合D-02六条禁区

- 为M1提供场景氛围关键词（第四章氛围说明），为M1提供NPC视觉特征关键词

工作约束

- P2不设计谜题逻辑（由P3负责），但可以提出「叙事上希望某个谜题有怎样的情感意义」

- P2不修改D-02世界观中已锁定的元素（如爷爷不出场原则），如需修改须向P1提出并经人工审批

- P2的对话文案必须标注触发时机（对应谜题编号），方便M4实现

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-05/D-06自身文档（作为生成方自查） | D-02/D-05/D-06提交给P1交叉审查，再提交项目负责人 |

P3  谜题设计 · Puzzle Designer

| 角色定位 | 负责谜题系统的完整设计，是游戏核心玩法的构建者。P3的输出（D-07）是制作阶段M1/M2/M3/M4全部Agent的核心输入，D-07不通过则制作阶段无法启动。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 策划阶段（串行第三，在P2完成D-05/D-06后启动） |
| 输入文档 | D-04（道具清单、场景连接）/ D-05（剧情节点，谜题需与叙事节奏对应）/ D-06（NPC设定，NPC类谜题的约束） |
| 输出交付物 | D-07 谜题设计文档 |

核心职责

- 设计16个谜题的完整逻辑：触发条件、线索位置、正确解法、错误反馈、产出

- 设计4个死亡陷阱：触发条件、前置暗示、死亡动画描述、返回机制

- 建立道具依赖链：确保每件道具有且只有一个正确使用场景，无孤立道具

- 设计最终密码推导链：确保推导路径唯一、无歧义，跨场景线索有显式连接

- 遵守三条P3原则：线索可见性（同场景/相邻场景可见）、唯一解、难度曲线符合D-04规格

工作约束

- P3不能设计需要「玩家脑洞」才能解开的谜题，所有线索必须在游戏内明确可见

- P3不能让《玄符秘录》直接给出谜题答案（D-02约束）

- 死亡陷阱必须有前置暗示，不能设计「完全无法预料」的陷阱

- 谜题难度分布必须符合D-04第八章难度曲线规格

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-07自身（作为生成方自查） | D-07提交给P1交叉审查，再提交项目负责人 |

三、制作Agent（M系列）

M1  视觉提示词 · Visual Prompt Engineer

| 角色定位 | 负责驱动AI图像生成的全部工作。M1不是传统意义上的「美术设计师」，而是掌握AI图像生成工具（Midjourney/SD等）并能将设计意图转化为高质量提示词的专家。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 制作阶段（并行，但有严格的批次顺序，见D-09.5） |
| 输入文档 | D-05（场景氛围）/ D-06（NPC视觉特征）/ D-07（道具说明）/ D-10（美术风格指南，LOCKED后作为风格约束） |
| 输出交付物 | 全部图像素材（场景图25张+道具图28张+NPC图10张）/ 锁定提示词（归档至D-09.5和D-10） |

核心职责

- 按D-09.5规定的7个生产批次顺序生成图像，不得跳批

- 每批图像提交审批时附上完整的生成提示词

- 每批审批通过后，立即将提示词归档至D-09.5「锁定提示词」列和D-10对应章节

- 后续批次的图像必须在已锁定的风格提示词基础上进行变体，不得从零重新生成风格

- 场景变体图必须在基础图LOCKED后才能生成，保持光影/色调/透视完全一致

工作约束

- M1不做最终审美判断，图像质量由项目负责人通过R-08至R-11审批节点确认

- M1不能修改D-10中已锁定的风格词，如需调整须向P1提出风格变更申请

- M1的提示词必须可复现，同一提示词多次运行应能产生风格相近的结果（通过seed锁定）

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-10（作为生成方，负责维护锁定提示词库） | 图像素材提交给P1汇总，再提交项目负责人逐批审批 |

M2  UI设计 · UI Designer

| 角色定位 | 负责游戏所有界面的视觉设计。输出的是设计稿（标注图），不是代码。M2的设计稿经人工审批通过后交给M4实现。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 制作阶段（并行，但依赖M1场景图审批通过后才能启动D-11） |
| 输入文档 | D-08（UI分类说明）/ D-09（WBS任务列表）/ D-10（色彩规范，在M1场景图LOCKED后参考）/ D-11（M2自身维护） |
| 输出交付物 | D-11 UI视觉规范 / 通用UI设计稿（R-12a审批）/ 谜题UI设计稿（R-12b逐套审批，每套三件套） |

核心职责

- 在M1场景图审批通过后启动D-11 UI视觉规范，参考已锁定的场景图色调定义UI色彩系统

- 通用UI（道具栏/提示按钮/热点标记/提示菜单栏/退出按钮/对话框等）一次性设计完成提交R-12a

- 谜题UI每套单独提交R-12b，每套必须包含三件套：起始状态图+最终状态图+文字说明

- 通用UI一旦在R-12a通过，样式锁定为全系列标准，后续章节直接复用不重新设计

工作约束

- M2只输出设计稿，不写代码

- 谜题UI设计必须包含起始和完成两种状态，不能只设计一种状态

- UI风格必须与已锁定的场景图保持一致，不能引入与场景风格不符的现代扁平化元素

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-11（作为生成方自查） | 设计稿提交给P1汇总，再提交项目负责人审批（R-12a/R-12b） |

M3  音效设计 · Audio Designer

| 角色定位 | 负责驱动AI音频生成（Suno/Udio等）的全部工作，与M1类似，M3是AI音频生成的提示词专家。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 制作阶段（并行，音频生产可与图像生产完全并行，不依赖视觉素材） |
| 输入文档 | D-05（场景氛围，对应BGM情绪）/ D-07（谜题触发节点，对应SFX时机）/ D-12（M3自身维护） |
| 输出交付物 | D-12 音频设计文档 / 全部音频文件（BGM×3 + SFX×14 + Stinger×3，共20个文件）/ 锁定提示词 |

核心职责

- 生成所有音频文件，附上完整AI生成提示词一同提交R-13审批

- 音频通过审批后，立即将提示词归档至D-09.5和D-12

- 严格遵守D-12音频设计原则：中国传统乐器为主，禁止西洋管弦乐

- Stinger音效必须与D-05关键剧情节点一一对应

工作约束

- M3不做最终音频质量判断，由项目负责人通过R-13审批确认

- M3的风格提示词锁定后成为全系列音频风格基准，后续章节不得修改风格词

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-12（作为生成方自查） | 音频文件+提示词提交给P1汇总，再提交项目负责人审批（R-13） |

M4  前端开发 · Frontend Developer

| 角色定位 | 负责将所有文档设计转化为可运行的Cocos Creator工程。M4是制作阶段的集成者，将M1/M2/M3的输出和P1-P3的设计统一整合为可玩游戏。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 制作阶段（并行，M4-01 TDD可立即启动，资源集成任务需等待M1/M2素材LOCKED） |
| 输入文档 | D-07（谜题逻辑）/ D-08（功能需求）/ D-13（技术架构，M4自身维护）/ D-14（数据表）/ D-15（功能清单）/ 全部LOCKED素材 |
| 输出交付物 | D-13 TDD / D-14 数据表 / D-15 功能需求清单 / 可运行游戏工程 / 可测试Demo包 |

核心职责

- 优先完成M4-01 TDD，确立架构后再开始具体模块实现

- 实现提示系统框架（配置化，热点数量和提示内容测试阶段由项目负责人配置）

- 维护D-14数据表，在M1-04道具摆放方案审批后填入热点坐标

- 所有P0功能必须在提测前完成，P1功能在Demo发布前完成

- 打包时严格控制包体≤50MB

工作约束

- M4不修改已通过审批的设计决策，如发现技术实现困难须向P1提出，由P1协调修改相关文档

- M4不自行决定功能范围，D-08中「不在本版本范围内」的功能不得实现

- 提示内容资源槽位预留但不填充内容，测试阶段由项目负责人配置

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-13/D-14/D-15（作为生成方自查） | D-13/D-14/D-15提交给P1审查，Demo包提交项目负责人体验（R-14） |

四、质检Agent（Q系列）

Q1  测试 · QA Tester

| 角色定位 | 负责功能完整性测试，是「机器视角」的质检——按D-08验收标准逐条验证，输出客观的通过/失败报告。Q1不做主观体验评价，只判断「功能是否按设计运作」。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 质检阶段（串行第一，在M4提交Demo包后启动） |
| 输入文档 | D-08 PRD验收标准（AC-01至AC-16）/ D-07（谜题设计，用于验证谜题逻辑）/ M4提供的Demo包 |
| 输出交付物 | D-16 测试用例文档 / 测试报告（含缺陷列表） |

核心职责

- 依据D-08所有验收标准（AC-01至AC-16）设计测试用例（D-16）

- 对Demo包执行完整的功能测试：通关流程/16个谜题/4个死亡陷阱/14件道具/3个NPC/存档/音效/提示系统

- 输出标准化缺陷报告：缺陷描述/复现步骤/严重等级/关联的D-08验收标准编号

- 缺陷修复后执行回归测试，确认修复有效

工作约束

- Q1只判断「是否符合文档设计」，不评价「设计是否合理」（那是Q2的职责）

- Q1不修改任何文档，发现不一致时记录缺陷并上报P1

- Q1必须覆盖D-08全部AC编号，不得选择性测试

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-16（作为生成方自查） | 测试报告提交给P1，缺陷分配给对应的M系列Agent修复 |

Q2  现实检查 · Reality Checker

| 角色定位 | 负责从「真实玩家」视角评估游戏体验，是「人类视角」的质检。Q2关注的问题是「文档设计正确，但实际体验差」的情况，这是纯机械测试发现不了的问题。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 质检阶段（串行第二，在Q1完成功能测试后启动） |
| 输入文档 | D-05（预期叙事体验）/ D-07（谜题难度设计）/ D-08（AC-09至AC-11体验质量验收）/ Q1测试报告 |
| 输出交付物 | 体验质量报告（含具体改进建议） |

核心职责

- 完整游玩一遍Demo，记录每个让人感到困惑/挫败/无聊的时刻

- 重点检查：谜题线索是否真的「可见」（而不只是「存在于文档里」）/ 死亡陷阱前置暗示是否在实际游玩时容易注意到 / 难度曲线是否符合D-04设计意图

- 检查游玩时长是否在D-08 AC-09规定的45-120分钟区间内

- 提出具体的改进建议，每条建议标注影响的文档编号

工作约束

- Q2的改进建议是「建议」，不能直接修改文档，须提交给P1由P1决定是否采纳

- Q2不做技术测试，不验证代码正确性

- Q2必须站在「首次游玩的玩家」视角，不能用「我知道答案」的上帝视角评判谜题难度

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：Q2自身报告（作为生成方自查） | 体验质量报告提交给P1，由P1决定哪些建议转化为M系列修复任务 |

Q3  本地化与合规 · Localization & Compliance

| 角色定位 | 负责TikTok平台合规审查和中文内容质量检查，确保游戏能够顺利通过平台审核上线。 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | 质检阶段（串行第三，在Q2完成后启动，最接近发布的节点） |
| 输入文档 | D-08（AC-10文案可读性验收）/ D-05（剧情文案）/ D-06（NPC对话）/ TikTok平台内容审核规范 |
| 输出交付物 | D-17 本地化与合规报告 |

核心职责

- 检查所有游戏内中文文案：错别字、用词不当、标点符号规范

- 评估内容分级：游戏内灵异元素/死亡内容/恐怖氛围是否符合TikTok小游戏内容规范

- 验证AC-10文案可读性：字号、对比度是否满足要求，在真实手机屏幕上可读

- 检查不存在违禁词、政治敏感内容、版权风险内容

- 输出D-17合规报告，标注每条问题的风险等级（高/中/低）和修改建议

工作约束

- Q3不做功能测试，不评价体验质量

- Q3的合规判断基于TikTok平台公开的内容规范，不做超出规范要求的额外限制

- 高风险合规问题须立即上报P1，不得拖延到报告最后才提出

内部审批权限

| 可审查哪些文档（作为审批方） | 提交给谁审批（作为被审方） |
| --- | --- |
| 可审查：D-17（作为生成方自查） | D-17合规报告提交P1，高风险问题立即上报，修复后再次确认 |

五、跨Agent协作规则

5.1 内部审批链

每份文档提交人工审批前，必须完成内部审批链。内部审批链的顺序是：生成方自查→P1上级审查（P系列文档）或相关上游Agent审查（M/Q系列文档）→提交人工审批。

| 文档 | 生成方 | 内部审查方 | 审批表格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-02至D-07 | P2/P3 | P1（上级交叉审查） | 正文末尾：检查项表+审批结论 |
| D-08至D-15 | P1/M4 | P1自查 | 正文末尾：检查项表+审批结论 |
| D-16至D-17 | Q1/Q3 | P1上级审查 | 正文末尾：检查项表+审批结论 |
| 图像/音频素材 | M1/M3 | P1汇总提交 | D-09.5状态更新+提示词归档 |
| UI设计稿 | M2 | P1汇总提交 | 三件套（起始图+完成图+说明） |

5.2 版本管理规则

- 每次文档修订版本号递增（v1.0→v1.1→v1.2），版本号变更必须在文档护照「当前版本」字段注明修改摘要

- 人工审批通过的版本立即在文档护照状态字段标记为「[ APPROVED ]」

- 被打回修改的文档版本号递增后重新提交，原版本保留存档

- 制作阶段开始后，策划文档（D-01至D-07）的修改须经P1评估影响范围，影响制作阶段的修改需要同步通知受影响的M系列Agent

5.3 沟通格式规范

- Agent之间传递信息时，必须标注「引用文档编号+章节号」，例如「参见D-07第三章死亡陷阱TD-02」

- 发现问题时，格式为：「问题描述 | 关联文档 | 建议处理方式 | 紧急程度（高/中/低）」

- 提交素材时，格式为：「素材文件名 | 对应D-09.5行 | 生成提示词 | 版本号」

- 状态更新时，格式为：「任务ID（参见D-09）| 状态变更（PENDING→IN REVIEW）| 时间戳」

内部审批记录

P1 总策划——自查

对照文档：D-01至D-15全套 / OpenClaw配置需求

| 检查项 | 要求 | 实际内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10个Agent全部定义 | P1/P2/P3/M1/M2/M3/M4/Q1/Q2/Q3 | 第二至四章逐一定义，格式统一 | ✓ 通过 |
| Q1/Q2/Q3职责清晰区分 | Q1功能测试/Q2体验测试/Q3合规，三者不重叠 | Q1「机器视角」/Q2「玩家视角」/Q3「平台视角」三个角度清晰区分 | ✓ 通过 |
| 审批权限矩阵完整 | 每个Agent明确「可审查什么」和「提交给谁审批」 | 每个Agent卡片末尾均有审批权限表 | ✓ 通过 |
| 跨Agent协作规则与现有文档一致 | 内部审批链/版本管理/沟通格式与D-04至D-15现有规则一致 | 5.1至5.3均引用现有文档规则，无新增冲突规则 | ✓ 通过 |

| 审批人 | 审批意见 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| P1 总策划 | Agent架构文档完整定义了10个Agent的职责、约束、审批权限和协作规则。Q1/Q2/Q3三个质检Agent的职责划分清晰，解决了之前D-16/D-17缺少「负责人视角」的问题。建议提交人工审批。 | ✓ 通过 |

玄符侦探：我替爷爷守事务所

人工验收机制定义文档 v2.0

Human Review Protocol — 含素材逐张审批、提示词归档、状态记录完整规则

v2.0新增：素材逐张审批微流程 / 提示词归档机制 / 道具摆放审批批次 / OpenClaw规则预定义

一、核心原则（v2.0更新）

v2.0新增原则：已通过人工审批的素材，其生成提示词必须同步归档至D-09.5素材总清单和D-10美术风格指南。锁定的提示词是全系列视觉/音频风格的唯一标准，后续同类素材必须以此为基础变体。

- 任何文档、图像、音频、代码，未获人工审批通过前，下一阶段Agent不得启动

- 已审批素材的生成提示词立即归档，状态变更为LOCKED，作为全系列风格锚点

- 当前阶段（Demo）：通过文档审批和图片集合审批代替飞书群通知

- 未来阶段（Demo通过后）：接入飞书平台，逐张图片在群内推送审批

二、素材逐张审批微流程

2.1 标准流程（当前Demo阶段）

| 步骤 | 执行方 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1/M2/M3 | 生成素材，将文件名、生成提示词、素材图/音频文件一并整理，提交给P1 |
| 2 | P1 总策划 | 汇总该批次所有素材，按D-09.5素材总清单顺序排列，一次性提交给审批人（你），并说明本批次是第几批、共多少个文件 |
| 3 | 审批人（你） | 逐张/逐个查看素材，对每一个回复「通过」或描述修改意见。通过后，该素材进入下一步 |
| 4 | P1 总策划 | 收到「通过」后，立即在D-09.5对应行填入「锁定提示词」，将状态从IN REVIEW变更为LOCKED |
| 5 | P1 总策划 | 同步将锁定提示词归档至D-10美术风格指南对应章节（图像素材）或D-12音频设计文档（音频素材） |
| 6 | P1 总策划 | 确认该批次所有素材LOCKED后，解锁依赖该批次的下一批次（WAITING→PENDING），通知对应Agent开始生产 |

2.2 打回返工流程

| 步骤 | 执行方 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审批人（你） | 说明具体问题：哪里不对、期望是什么（风格/内容/细节） |
| 2 | P1 总策划 | 将审批意见转达给负责Agent，在D-09.5将该素材状态标记为REJECTED，附注打回原因 |
| 3 | M1/M2/M3 | 根据审批意见修改后重新提交，P1重新整理提交审批 |
| 4 | 审批人（你） | 复核修改版，通过后流程回到2.1步骤4 |

关键规则：同一素材最多打回3次。第3次仍不通过时，P1需重新审查上游文档（D-06角色设定或D-05场景氛围）是否存在描述不清的问题，可能需要修改上游文档后重新生成。

三、提示词归档机制

3.1 归档位置

| 素材类型 | 归档位置 | 归档内容 |
| --- | --- | --- |
| 场景背景图 | D-09.5「锁定提示词」列 + D-10美术风格指南第三章 | 完整的Midjourney/SD提示词，含风格词、构图词、技术参数 |
| 道具图标 | D-09.5「锁定提示词」列 + D-10美术风格指南第四章 | 提示词含道具材质、光影方向、透明背景处理方式 |
| NPC精灵图 | D-09.5「锁定提示词」列 + D-10美术风格指南第五章 | 基础版本提示词；变体版本只记录「在基础版本上的差异」 |
| UI元素 | D-09.5「锁定提示词」列 + D-11 UI视觉规范 | 设计说明+参考锚点（参考哪个已锁定的场景图色调） |
| 音频文件 | D-09.5「锁定提示词」列 + D-12音频设计文档 | Suno/Udio完整提示词，含风格词、乐器、时长、情绪 |

3.2 跨章节复用规则

- 第一章通过审批的素材提示词，自动成为第二章及后续章节的「风格基准」

- 第二章生成同类素材时，M1必须以第一章锁定提示词为基础，只修改「场景描述词」和「内容词」，不修改「风格词」和「技术参数」

- 如需刻意改变风格（如第三章进入不同地点），需要向P1提出「风格变更申请」，经人工审批后才能修改基准提示词

四、验收节点总览（v2.0更新版）

新增R-08.5道具摆放方案审批节点，新增「提示词归档」作为所有可视化节点的必要完成条件。

| 节点 | 名称 | 提交内容 | 验收类型 | 提示词归档 | 通过后解锁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | D-01 GDC | 游戏核心策划案 | 策划文档 | 不适用 | D-02生成 |
| R-02 | D-02 世界观 | 世界观设定文档 | 策划文档 | 不适用 | D-03生成 |
| R-03 | D-03 命名规范 | 文件命名规范 | 策划文档 | 不适用 | D-04生成 |
| R-04 | D-04 本章GDD | GDD+场景地图+流转图 | 策划文档 | 不适用 | D-05/06生成 |
| R-05 | D-05/06 叙事+角色 | 剧情主线+角色设定 | 叙事审批 | 不适用 | D-07生成 |
| R-06 | D-07 谜题设计 | 谜题表+死亡陷阱+道具链 | 策划文档 | 不适用 | D-08~15生成 |
| R-07 | D-08/09 PRD+WBS | 产品需求+任务拆解 | 策划文档 | 不适用 | 制作阶段启动 |
| R-08 | 美术风格基准图 | 3-5张风格测试图+提示词 | 可视化审批 | 必须归档至D-10 | 第2批场景图生产 |
| R-09 | 场景背景图 | 10张场景图（逐张审批） | 可视化逐张审批 | 必须归档至D-09.5+D-10 | R-08.5道具摆放 |
| R-08.5 | 道具摆放方案【新增】 | 9张场景标注图（逐张审批） | 可视化逐张审批 | 不适用（标注图） | 第4批道具图标生产 |
| R-10 | NPC精灵图 | 3NPC×基础状态（逐张） | 可视化逐张审批 | 必须归档至D-09.5+D-10 | NPC变体生产 |
| R-11 | 道具图标 | 13件×128+512px（逐张） | 可视化逐张审批 | 必须归档至D-09.5+D-10 | M4集成道具 |
| R-12 | UI界面 | D-11规范+全部界面图 | 可视化审批 | 必须归档至D-09.5+D-11 | M4集成UI |
| R-13 | 音频审批 | 全部音频试听+提示词 | 音频逐个审批 | 必须归档至D-09.5+D-12 | M4集成音频 |
| R-14 | 可玩Demo | 可运行第一章 | 体验审批 | 不适用 | Q3合规→提交 |

五、OpenClaw规则预定义（Demo通过后实施）

以下规则在Demo验证全部通过后，将被转化为OpenClaw工作流配置文件。当前阶段作为规则预定义文档存档。

5.1 飞书群审批触发规则

| 触发条件 | 触发Agent | 飞书群消息格式 |
| --- | --- | --- |
| 素材生成完成 | M1/M2/M3 | 「【审批请求】R-XX 第X批 第X/N张」 文件名：xxx.png 类型：场景背景图 生成提示词：[完整提示词] [图片附件] 请审批：✅通过 / ❌打回 |
| 审批人回复✅ | P1 总策划 | 自动触发：①D-09.5状态更新为LOCKED ②提示词归档至对应文档 ③若本批次全部LOCKED，通知下一批次Agent开始生产 |
| 审批人回复❌ | P1 总策划 | 自动触发：①D-09.5状态更新为REJECTED ②提取审批人的修改意见 ③转发给负责Agent并要求修改 |

5.2 状态回写规则

- 每次状态变更（PENDING→IN REVIEW→LOCKED/REJECTED）必须同步写入D-09.5素材总清单

- LOCKED状态变更时，同步将提示词写入D-10/D-11/D-12对应章节

- 所有状态变更记录保留变更时间戳，作为审计记录

- P1每完成一个批次的状态回写后，在工作群发送「第X批已全部LOCKED，共X件素材，第X批生产已启动」

5.3 OpenClaw Agent配置要求（待实现）

- P1 Agent需要有飞书消息推送权限和D-09.5文档写入权限

- M1/M2/M3 Agent在完成素材生成后，自动触发「提交审批」工作流，无需人工介入

- 审批人的飞书回复需要被P1 Agent实时监听，触发后续自动化动作

- D-09.5素材总清单建议使用飞书多维表格实现，支持状态字段和附件字段，替代docx格式

飞书多维表格方案：将D-09.5的表格迁移到飞书多维表格后，Agent可以直接通过API读写状态字段和提示词字段，比操作docx文件更稳定高效。Demo阶段用docx，正式运营阶段迁移到飞书多维表格。

人工验收机制 v2.0   |   新增：素材逐张审批 / 提示词归档 / 道具摆放批次 / OpenClaw规则预定义

Agent架构文档 v1.0   |   内部审批 P1 ✓   |   状态：[ IN REVIEW ]