玄符侦探：我替爷爷守事务所  第一章《清代幽影》

D-08  产品需求文档（PRD）+ 交付验收标准

| 文 档 护 照 |  |
| --- | --- |
| 文档编号 | D-08 |
| 文档名称 | 产品需求文档（PRD）+ 交付验收标准 |
| 当前版本 | v1.2 — 修正：提示系统改为「场景热点标记+提示菜单栏」正确交互模型；补充通用UI元素◁和?热点 |
| 负责Agent | P1 总策划 |
| 输入来源 | D-04 v1.1 / D-07 v1.0 / D-09.5 v1.0 |
| 输出给 | 全员 / Q1测试 / Q2现实检查 |
| 内部审批 | P1自查 ✓ → 提交人工审批 |
| 当前状态 | [ IN REVIEW ] — 通过后制作阶段正式启动 |

# 一、产品定义

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 玄符侦探：我替爷爷守事务所 第一章《清代幽影》 |
| 产品形态 | TikTok Minis 横屏点击解谜游戏，纯2D，单章独立完整体验 |
| 目标用户 | 18-35岁抖音日活用户，偏好解谜/悬疑/国风内容 |
| 核心体验目标 | 玩家在60-90分钟内完整体验一章密室解谜，感受中式灵异氛围，章节结束时对主线产生继续探索的欲望 |
| 技术规格 | Cocos Creator / 横屏16:9 / 1920×1080px / 包体≤50MB |

# 二、UI分类说明

UI分为两类，审批机制不同。通用UI一旦审批锁定即为全系列标准；谜题UI逐套单独审批。

| UI类型 | 定义与元素列表 | 审批节点 | 跨章节复用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用UI | 全局常驻元素： ・底部道具栏 ・左上角设置齿轮按钮 ・右上角提示「?」按钮 ・场景内「?」热点标记样式 ・提示菜单栏图标组（灯泡/影片/锁头/红叉） ・「◁」退出谜题模式按钮 ・NPC对话框 ・死亡/通关遮罩 ・《玄符秘录》入口图标 | R-12a 一次审批 | ✓ 全系列标准，后续章节直接复用 |
| 谜题UI | 每个谜题专属的交互界面： ・密码锁键盘 ・描画操作界面 ・方向选择罗盘 ・供奉顺序三炉 ・铜镜照字效果 ・提示内容展示界面（占位状态） | R-12b 逐套审批 | 每套提交：起始状态图+最终状态图+文字说明 |

通用UI审批通过后，其视觉风格（包括「?」热点标记样式、提示菜单栏图标组）锁定为全系列标准，归档至D-10美术风格指南。

# 三、功能需求清单

## 3.1 核心系统

| ID | 功能模块 | 需求描述 | 优先级 | 关联文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 场景渲染 | 加载显示10个场景+4个状态变体共14张背景图，支持场景切换动画，支持状态变体切换 | P0 | D-04场景列表 / D-09.5（14张） |
| F-02 | 热点交互 | 每个场景的可点击热点区域，点击触发拾取/使用/观察三种交互，热点悬停时高亮显示 | P0 | D-07第六章热点统计 |
| F-03 | 道具栏系统 | 最多8格底部道具栏（常驻），支持选中/组合/锁定主线道具/道具详情查看 | P0 | D-07道具依赖链 / D-04道具规则 |
| F-04 | 谜题状态机 | 管理16个谜题的状态（未触发/触发中/已完成），完成后触发对应产出，状态持久化 | P0 | D-07完整谜题设计表 |
| F-05 | NPC交互 | 3个NPC的状态管理，对话气泡显示，精灵图状态切换（idle/talk/react/gone） | P0 | D-06 NPC / D-07谜题 |
| F-06 | 死亡陷阱 | 4个死亡陷阱触发检测，死亡动画播放，状态回滚至上一安全点，TD-04轻惩罚处理 | P0 | D-07死亡陷阱表 |
| F-07 | 对话系统 | NPC对话文案显示，支持多段推进，对话触发后更新NPC状态 | P0 | D-06对话文案 / D-05 |
| F-08 | 存档系统 | 绑定TikTok账号云端存档，记录已完成谜题/道具栏/已解锁场景/NPC状态/游玩时长/提示使用记录 | P0 | D-01技术选型 |
| F-09 | 音效系统 | 场景BGM循环播放，交互音效正确触发，Stinger在主线节点触发，支持音量控制 | P0 | D-12音频文档 |
| F-10 | 过场动画 | P-14秘录对照动画，章节开场独白，章节结尾剧情，死亡动画 | P0 | D-05剧情文案 |

## 3.2 谜题专项功能

| ID | 功能模块 | 需求描述 | 优先级 | 关联谜题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11 | 密码锁UI | 通用4位数字密码锁界面（谜题UI），复用于P-02/P-04/P-11/P-15。支持输入/删除/确认，错误震动反馈 | P0 | P-02/P-04/P-11/P-15 |
| F-12 | 描画小游戏 | P-05朱砂描符纸（谜题UI）：沿虚线描画，检测笔迹断开，完整后触发激活动画 | P0 | P-05 |
| F-13 | 方向选择UI | P-07女鬼仪式步骤①（谜题UI）：罗盘调整铜镜朝向，东南西北四选一 | P0 | P-07 |
| F-14 | 顺序供奉UI | P-09线香供奉（谜题UI）：三个香炉热点，记录点击顺序，错误触发陶像反应，第三次触发TD-03 | P0 | P-09/TD-03 |
| F-15 | 道具组合特效 | T-06+T-07合并激活符纸的发光特效；P-06铜镜照字的镜面文字显现动画 | P1 | P-05/P-06 |
| F-16 | 全黑照明效果 | 地下储藏室深处默认全黑，使用手电筒后切换至有光版本，铜牌热点仅在有光状态下可见 | P0 | P-13/D-09.5变体图 |

## 3.3 提示系统（v1.2修正版）

v1.2根据《Forgotten Hill》原版截图分析，修正了提示系统的完整交互模型。

提示系统完整交互流程 第一层：常驻UI - 右上角常驻「?」提示按钮（通用UI，全场景可见） - 底部道具栏常驻（通用UI，与提示系统无关） 第二层：点击「?」按钮后 - 当前场景内所有「未完成的可交互元素」旁边显示「?」热点标记 - 热点消失条件：道具已进入道具栏，或谜题已完成 - 热点不分优先级，统一样式显示（简单设计，Demo阶段） - 左侧显示「◁」退出按钮，点击退出提示模式返回正常场景 第三层：点击某个「?」热点后 - 底部弹出提示菜单栏，从左到右：灯泡图标 / 影片图标 / 锁头图标 / 红叉图标 - 灯泡（已解锁）→ 直接查看提示内容（图文或视频） - 影片（需看广告）→ 观看激励视频广告（约30秒）后解锁，月卡用户免广告 - 锁头（未解锁）→ 需先解锁前一个提示才能使用 - 红叉 → 关闭提示菜单栏，返回提示热点状态

| ID | 功能模块 | 需求描述 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-21 | 提示入口按钮 | 右上角常驻「?」按钮（通用UI）。点击后进入提示模式，场景内显示热点标记。随R-12a审批锁定 | P0 | 通用UI，R-12a审批 |
| F-22 | 场景热点标记系统 | 进入提示模式后，当前场景内所有未完成可交互元素旁显示「?」热点标记。热点消失条件：道具已拾取或谜题已完成。热点数量因场景和进度不同而变化（0到3个不等） | P0 | 热点样式随R-12a锁定 |
| F-23 | 提示菜单栏 | 点击某个热点后，底部弹出提示菜单栏，显示该热点对应的提示项目组：灯泡（已解锁）/影片（需广告）/锁头（未解锁）/红叉（关闭）。图标数量由测试阶段项目负责人体验后配置 | P0 | 图标样式随R-12a锁定 |
| F-24 | 广告触发机制 | 影片图标触发激励视频广告（约30秒），广告完成后该提示解锁变为灯泡图标。月卡用户跳过广告直接解锁 | P0 | 与F-18广告模块联动 |
| F-25 | 提示内容框架 | 每个热点的各层提示内容预留资源槽位（图片路径或视频路径），默认显示占位图。测试阶段项目负责人制作内容后由Agent替换 | P0 | 内容后期填入 |
| F-26 | 退出提示模式 | 提示模式下左侧常驻「◁」退出按钮（通用UI），点击后隐藏所有热点标记，返回正常游戏状态 | P0 | 通用UI，R-12a审批 |
| F-27 | 提示使用记录 | 记录玩家每个热点已解锁的提示层级，存入F-08存档系统。下次进入同章节可恢复提示解锁状态 | P1 | F-08存档扩展 |

v2.0迭代候选方案（Demo体验后决定是否实施） 热点优先级区分方案：将「当前可操作」热点显示为白色「?」，「暂时无法操作」（前置条件未满足）显示为灰色「?」。好处：玩家不会在无法操作的热点上浪费广告观看次数，体验更友好。实施决策推迟至Demo阶段项目负责人体验后确认。

## 3.4 平台适配功能

| ID | 功能模块 | 需求描述 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-17 | TikTok静默登录 | 接入TikTok Minis SDK，静默获取用户ID，绑定存档数据 | P0 | D-01技术选型 |
| F-18 | 激励视频广告 | 死亡后「看广告跳过死亡」每局最多3次；与F-24提示广告共用同一广告SDK | P1 | 与F-24联动 |
| F-19 | 月卡免广告 | 月卡订阅用户免死亡广告（F-18）和提示广告（F-24），直接进入对应功能 | P1 | D-01变现模式 |
| F-20 | 包体控制 | 总包体≤50MB，图片压缩，音频流式加载 | P0 | D-01技术规格 |

# 四、交付验收标准

## 4.1 功能完整性验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 全流程可通关 | 从入口大厅到逃脱出口完整通关无卡死无崩溃，最终密码9401正常触发通关动画 | Q1完整通关测试 |
| AC-02 | 16个谜题可解 | P-01至P-16每个谜题正确解法均可触发对应产出 | Q1逐谜题验证 |
| AC-03 | 4个死亡陷阱可触发 | TD-01至TD-04触发后正确执行死亡动画和状态回滚 | Q1逐陷阱验证 |
| AC-04 | 14件道具闭环 | 每件道具可正常拾取/使用/触发效果，无孤立道具 | Q1逐道具验证 |
| AC-05 | 3个NPC完整交互 | NPC-1苏醒掉钥匙、NPC-2递玉佩消散、NPC-3放行，全部正常 | Q1 NPC验证 |
| AC-06 | 存档可用 | 退出再进入后已完成谜题/道具栏/已解锁场景完整恢复 | Q1存档测试 |
| AC-07 | 音效正常 | BGM循环无接缝，交互音效正确触发，主线Stinger在P-14触发 | Q1音效验证 |
| AC-08 | 提示系统框架可用 | ①右上角「?」按钮可点击进入提示模式 ②场景热点标记正确显示（已完成的不显示）③点击热点弹出提示菜单栏 ④广告触发逻辑正常 ⑤「◁」退出按钮正常 ⑥提示内容占位图正确显示 | Q1提示系统验证 |

## 4.2 体验质量验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-09 | 游玩时长 | 首次游玩（不用提示）完整通关时长在45-120分钟区间内 | Q2测试人员实测 |
| AC-10 | 死亡前置暗示可见 | 4个死亡陷阱的前置暗示在同场景内清晰可见 | Q1场景检查 |
| AC-11 | 谜题线索可读 | 16个谜题的线索文案字号/对比度符合标准，无需放大即可看清 | Q3可读性检查 |
| AC-12 | 视觉一致性 | 所有场景/道具/NPC/UI视觉风格统一，基于D-10锁定的风格基准 | 人工审批R-09至R-12b |
| AC-13 | 包体≤50MB | 打包后总体积不超过50MB | M4打包验证 |

## 4.3 兼容性验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 | 测试设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-14 | iOS正常运行 | iPhone 12及以上，iOS 15及以上，正常运行无崩溃 | iPhone 12 / iPhone 14 |
| AC-15 | Android正常运行 | 主流Android机型，Android 10及以上，正常运行无崩溃 | 各品牌主流机型各一台 |
| AC-16 | 横屏显示正确 | 强制横屏，UI在16:9及宽屏比例下无溢出无遮挡 | 多分辨率测试 |

# 五、不在本版本范围内

- 提示内容素材（图文/视频）——项目负责人测试阶段制作后集成

- 提示层数配置——项目负责人测试阶段体验后决定，由Agent集成到各热点配置文件

- 热点优先级区分（白色/灰色「?」）——v2.0迭代候选，Demo后决定

- 多语言版本 / 第二章 / 社交分享 / 排行榜 / 后台埋点

# 内部审批记录

## P1 总策划——自查（v1.2）

对照文档：D-04 v1.1 / D-07 v1.0 / D-09.5 v1.0 / D-01 v1.2 / 《Forgotten Hill》截图分析

| 检查项 | 上游依据 | D-08 v1.2实际内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示系统交互模型已修正 | 截图分析：右上角按钮→场景热点→底部菜单栏 | F-21至F-26完整描述了三层交互模型，与截图一致 | ✓ 通过 |
| 通用UI元素完整 | 截图：◁退出按钮/场景?热点/提示菜单栏图标组 | 第二章通用UI列表已包含全部新增元素 | ✓ 通过 |
| 热点显示逻辑正确 | 用户说明：未完成元素显示，完成后消失 | F-22明确「未完成可交互元素」显示，「道具已拾取或谜题已完成」后消失 | ✓ 通过 |
| v2.0候选方案已归档 | 用户：简单设计，Demo后再考虑优先级区分 | 3.3末尾紫色说明框完整记录了优先级区分方案 | ✓ 通过 |
| AC-08验收标准已对应新交互模型 | D-08需求F-21至F-26 | AC-08六条验收子项逐一对应F-21至F-26 | ✓ 通过 |

| 审批人 | 审批意见 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| P1 总策划 | v1.2提示系统已完全修正为正确交互模型，通用UI元素补全，热点逻辑清晰，v2.0迭代方案已归档。建议提交人工审批。 | ✓ 通过 |

D-08 PRD v1.2   |   内部审批 P1 ✓   |   状态：[ IN REVIEW ]