玄符侦探：我替爷爷守事务所  第一章《清代幽影》

D-09.5  素材总清单（Master Asset List）

| 文 档 护 照 |  |
| --- | --- |
| 文档编号 | D-09.5 |
| 文档名称 | 素材总清单（Master Asset List） |
| 当前版本 | v1.1 — 重大修正：场景变体图从4张扩充为15张，新增11张「道具取走/NPC消失」状态变体；新增保安消失场景变体；手电筒照明改为方案A静态切换 |
| 负责Agent | P1总策划（框架）/ M1（图像行）/ M3（音频行）/ M2（UI行） |
| 输入来源 | D-03 v1.1 / D-07 v1.0 / D-06 v1.1 |
| 输出给 | M1 / M2 / M3 / M4 / 人工审批流程 |
| 内部审批 | P1自查 ✓ → 提交人工审批 |
| 当前状态 | [ IN REVIEW ] — 框架已更新，制作启动后逐项推进 |

# 一、v1.1修正说明

v1.1重大修正：原v1.0严重低估了场景变体图数量。原因是只考虑了「门开/关」类变体，未考虑「道具取走后容器变空」和「NPC消失后场景变化」两类变体。根据参考游戏截图分析和项目负责人确认，所有含道具的容器在道具被取走后，背景图必须更新为「已开启/已取空」状态，以给玩家明确的进度提示，减少无效操作。

| 变体类型 | v1.0数量 | v1.1数量 | 新增原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门开/关类变体 | 2张 | 2张（不变） | 保安室门开、展厅B铜镜照字 |
| 照明切换类变体 | 1张 | 1张（不变，方案A） | 地下室全黑→有光静态切换 |
| NPC消失类变体 | 0张 | 2张（新增） | 保安唤醒后消失、女鬼消散后场景 |
| 道具取走/容器开启类变体 | 1张 | 10张（新增9张） | 每个含道具的容器需要「已取空」状态 |
| 场景变体图合计 | 4张 | 15张 | 新增11张 |
| 场景图总计（基础+变体） | 14张 | 25张 | M1工作量相应增加 |

# 二、状态标记说明

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| PENDING | 等待生成——素材尚未由负责Agent生成 |
| IN REVIEW | 审批中——已生成，已提交人工审批 |
| LOCKED | 已锁定——人工审批通过，提示词已归档，作为后续风格基准 |
| REJECTED | 已打回——不通过，负责Agent修改后重新提交 |
| WAITING | 等待依赖——依赖其他素材审批通过后才能开始生成 |
| 新增 | v1.1新增的素材行（绿色标记） |

LOCKED状态素材的提示词是全系列风格标准。后续章节同类素材必须以LOCKED提示词为基础进行变体，不得重新生成风格。

# 三、场景背景图清单（M1负责，共25张）

v1.1更新：场景变体图从4张扩充为15张，共25张。变体图的「依赖」列标注必须先完成审批的基础图文件名。

## 3.1 基础场景图（10张）

| 文件名 | 关联场景 | 变体说明 | 触发条件 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bg_ch01_hall.png | 入口大厅 | 初始状态（保安昏迷在场景内） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_security_closed.png | 保安室 | 初始状态（门关闭） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_corridor.png | 文物走廊 | 唯一状态 | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_exhibit_a.png | 展厅A | 初始状态（展柜关闭） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_exhibit_b.png | 展厅B | 初始状态（展柜关闭，女鬼角落） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_restore.png | 修复室 | 初始状态（符纸在工作台） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_ritual.png | 祭祀室 | 初始状态（蜡烛+线香在供台） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_office.png | 馆长办公室 | 初始状态（保险箱关闭） | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_basement_dark.png | 地下储藏室 | 全黑状态（无手电筒） | 进入地下室且无T-04 | 风格基准LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_exit.png | 逃脱出口 | 唯一状态 | 游戏开始 | 风格基准LOCKED | WAITING |

## 3.2 场景变体图（15张）

变体图生成原则：在对应基础图LOCKED后，M1在基础图基础上修改局部元素生成变体，保持整体风格和光影一致。

【门开/关类变体 - 2张】

| 文件名 | 关联场景 | 变体说明 | 触发条件 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bg_ch01_security_open.png | 保安室 | 门开状态（P-02密码解锁后） | P-02谜题COMPLETE | bg_ch01_security_closed LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_exhibit_b_mirror.png | 展厅B | 铜镜照字状态（蜡烛+铜镜触发P-06） | P-06触发中 | bg_ch01_exhibit_b LOCKED | WAITING |

【照明切换类变体 - 1张】（方案A：静态切换）

| 文件名 | 关联场景 | 变体说明 | 触发条件 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bg_ch01_basement_lit.png | 地下储藏室 | 手电照亮状态（整体静态提亮，无动态光圈） | 道具栏持有T-04手电筒时进入地下室 | bg_ch01_basement_dark LOCKED | WAITING |

【NPC消失类变体 - 2张（v1.1新增）】

| 文件名 | 关联场景 | 变体说明 | 触发条件 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bg_ch01_hall_no_guard.png | 入口大厅 | 保安消失（唤醒对话完成+钥匙拾取后） | P-03 COMPLETE且T-03进入道具栏 | bg_ch01_hall LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_exhibit_b_ghost_gone.png | 展厅B | 女鬼消散后（P-07完成后） | P-07 COMPLETE | bg_ch01_exhibit_b LOCKED | 新增 |

【道具取走/容器开启类变体 - 10张（v1.1新增9张）】

设计原则：容器开启且道具被取走后，背景图更新为「容器已开启、内部为空」的状态，向玩家传达「这里已经处理过了」的信息，减少无效点击。

| 文件名 | 关联场景 | 变体说明 | 触发条件 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bg_ch01_security_cabinet_empty.png | 保安室 | 柜子已开（T-02急救箱+T-04手电筒均已取走） | T-02和T-04均进入道具栏 | bg_ch01_security_open LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_corridor_key_gone.png | 文物走廊 | 走廊展柜已开（T-04b展区B钥匙已取走） | T-04b进入道具栏 | bg_ch01_corridor LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_exhibit_a_open.png | 展厅A | 展柜已开、档案卡+朱砂已取走 | T-05和T-06均进入道具栏 | bg_ch01_exhibit_a LOCKED | WAITING |
| bg_ch01_restore_empty.png | 修复室 | 工作台空（T-07空白符纸已取走） | T-07进入道具栏 | bg_ch01_restore LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_exhibit_b_mirror_gone.png | 展厅B | 展柜已开、铜镜已取走 | T-08进入道具栏 | bg_ch01_exhibit_b LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_ritual_candle_gone.png | 祭祀室 | 供台已空（T-09蜡烛+T-11线香均已取走） | T-09和T-11均进入道具栏 | bg_ch01_ritual LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_office_safe_open.png | 馆长办公室 | 保险箱已开、日记已取走 | T-13进入道具栏 | bg_ch01_office LOCKED | 新增 |
| bg_ch01_basement_plaque_gone.png | 地下储藏室 | 铜牌已取走（深处架子空） | T-12进入道具栏 | bg_ch01_basement_lit LOCKED | 新增 |

bg_ch01_exhibit_a_open.png在v1.0已存在但描述不完整（只写「展柜已开」未写「内部为空」）。v1.1补充说明：该变体图须明确展示展柜内部空置状态，档案卡和朱砂的位置空白。

# 四、素材统计总览（v1.1更新）

| 类型 | v1.0数量 | v1.1数量 | 新增 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景背景图（基础） | 10 | 10 | 0 | 不变 |
| 场景背景图（变体） | 4 | 15 | +11 | 新增NPC消失2张+道具取走9张 |
| 场景图合计 | 14 | 25 | +11 | M1场景图工作量增加约80% |
| 道具图标 | 16 | 16 | 0 | 不变 |
| NPC精灵图 | 10 | 10 | 0 | 不变（保安guard_talk图已包含半身立绘） |
| UI元素 | 14 | 14 | 0 | 不变 |
| 音频文件 | 15 | 15 | 0 | 不变 |
| 全部素材合计 | 78 | 89 | +11 | 第一章总素材量 |

# 内部审批记录

## P1 总策划——审查

对照文档：D-07 v1.0 / D-06 v1.1 / 参考游戏截图分析

| 检查项 | 上游要求 | 实际内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景变体图数量已全面修正 | 参考游戏截图：道具取走后背景图更新 | v1.1场景变体图从4张扩充为15张，覆盖NPC消失和道具取走两类新变体 | ✓ 通过 |
| 手电筒照明改为方案A | 项目负责人确认：手机端避免动态光圈 | 照明变体由动态改为静态切换（bg_ch01_basement_dark→lit），无手指遮挡问题 | ✓ 通过 |
| 保安消失变体已新增 | D-06 v1.1 NPC-1新流程 | bg_ch01_hall_no_guard.png明确触发条件为P-03 COMPLETE且T-03进入道具栏 | ✓ 通过 |
| exhibit_a_open描述已补全 | v1.0描述不完整 | v1.1补充该变体须展示「档案卡和朱砂位置空白」的明确要求 | ✓ 通过 |

| 审批人 | 审批意见 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| P1 总策划 | D-09.5 v1.1全面修正了场景变体图统计，新增11张变体图，设计原则清晰。建议提交人工审批。 | ✓ 通过 |

D-09.5 素材总清单 v1.1   |   内部审批 P1 ✓   |   状态：[ IN REVIEW ]